Практическая работа №5
Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения
Студент: Мустаянбек Нурсултан
Группа: исп2131

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Низкая производительность, зависание клиентской части ПО |
| 2 | Отсутствие .NET Framework | Невозможность запуск исполняемого файла программы |
| 3 | Недоступен MS SQL Server | Отсутствие соединения с БД, невозможность авторизации и работы |
| 4 | Ошибка в строке подключения ADO.NET | Сбой при попытке обращения приложения к базе данных |
| 5 | Повреждение базы данных | Потеря накопленной информации о заявках и пользователях |
| 6 | Отсутствие сетевого подключения | Невозможность передачи запросов к удаленному серверу БД |
| 7 | Некорректные действия пользователя | Создание ошибочных заявок, ввод неверных данных |
| 8 | Утеря пароля администратором или пользователем | Блокировка доступа к учетной записи в системе |
| 9 | Отсутствие актуальной резервной копии | Невозможность восстановления данных при аварии сервера |
| 10 | Неправильная настройка прав доступа | Несанкционированный доступ пользователей к чужим заявкам |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Организационный |
| Повреждение файлов программы | Связанный с безопасностью / программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Низкая |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Высокие |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Низкая | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настройка автоматического резервного копирования |
| Ошибка подключения к серверу | Проверка доступности хоста и корректности IP-адреса |
| Отсутствует .NET | Проверка системных требований перед установкой ПО |
| Пользователь вводит некорректные данные | Внедрение ограничений и проверки полей ввода в форме |
| Недостаточно прав | Четкое разграничение ролей при создании учетных записей |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Добавление подтверждения удаления или запрет удаления |
| Не работает сетевое подключение | Использование стабильных кабельных линий связи |
| Программа повреждена | Сохранение эталонного дистрибутива на сервере |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить целостность файлов. 2. Переустановить приложение. 3. Проверить наличие .NET. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить службу SQL Server. 2. Проверить сетевой кабель. 3. Проверить строку подключения. |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить правильность логина и пароля. 2. Сбросить пароль через администратора. |
| База данных повреждена | 1. Остановить службы. 2. Восстановить БД из последней резервной копии. |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить заполнение обязательных полей. 2. Проверить права записи в таблицу БД. |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить загрузку процессора и ОЗУ. 2. Проверить сетевые задержки пинга до сервера. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Какой риск реализовался? Реализовался риск повреждения базы данных при отсутствии актуальной резервной копии.
2. Почему последствия можно считать серьёзными? Последствия критические, так как была полностью утрачена история всех обращений и заявок за несколько месяцев работы.
3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения? Отсутствие регулярного автоматического резервного копирования данных по расписанию.
4. Какие меры необходимо было принять заранее? Настроить ежедневный бэкап базы данных на отдельный физический диск или облачное хранилище.
5. Что необходимо сделать после восстановления системы? Восстановить базу из имеющейся копии, провести аудит оборудования и внедрить регламент регулярного создания резервных копий.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

1. Возможные причины: неверно указан IP-адрес сервера в конфиге, заблокирован сетевой порт файрволом, служба SQL Server остановлена на сервере, неверные учетные данные, проблемы с сетевым адаптером.
2. Порядок диагностики:
Шаг 1: Проверить сетевое подключение и пинг до сервера базы данных.
Шаг 2: Проверить работу службы MS SQL Server на сервере.
Шаг 3: Проверить правильность строки подключения ADO.NET в приложении.
Шаг 4: Проверить настройки брандмауэра и доступность порта 1433.
Шаг 5: Проверить правильность введенных учетных данных пользователя.

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг сервера | Проверить службу SQL |
| R-02 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Высокий | Резервное копирование | Восстановить из бэкапа |
| R-03 | Ошибка строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка конфига | Исправить параметры связи |
| R-04 | Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий | Стабильный кабель | Проверить сетевой адаптер |
| R-05 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний | Проверка полей формы | Обучение сотрудника |
| R-06 | Забыл пароль | Средняя | Низкие | Низкий | Инструкция доступа | Сбросить через админа |
| R-07 | Неверные права | Средняя | Высокие | Высокий | Разграничение ролей | Скорректировать права |
| R-08 | Сбой ПО | Низкая | Средние | Низкий | Проверка дистрибутива | Переустановить программу |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Риск №1
Название: Потеря базы данных
Почему является опасным: Приводит к полной потере всей истории заявок и невозможности работы системы.
Способ предотвращения: Настройка регулярного автоматического резервного копирования.

Риск №2
Название: Недоступен сервер MS SQL Server
Почему является опасным: Блокирует любые операции пользователей, останавливая работу техподдержки.
Способ предотвращения: Контроль работоспособности серверного оборудования и служб СУБД.

Риск №3
Название: Ошибка строки подключения ADO.NET
Почему является опасным: Приложение не сможет связаться с базой данных на этапе запуска.
Способ предотвращения: Тщательное тестирование конфигурационных файлов перед установкой.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Итоговый план внедрения оформлен в виде отдельного документа 'План_внедрения_HelpDesk.docx'.

7. Вывод по практической работе

В ходе выполнения Практической работы №5 были выявлены основные риски внедрения системы HelpDesk, проведена оценка их вероятности и возможных последствий. Мы разработали эффективные меры предотвращения и планы реагирования на случай возникновения внештатных ситуаций. Особое внимание было уделено критическим рискам, связанным с потерей данных и доступностью сервера базы данных. На основе всех выполненных за семестр практических работ был сформирован завершенный итоговый план внедрения программного продукта, готовый к практическому применению.